| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.05. 2015 № 20 п. Северный |  |
| --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий по реализации «Дорожной карты»

В соответствии с пунктом 9.11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 №185-Ф3 «О Фонде содержания реформирования жилищно-коммунального хозяйства», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08 августа 2014 года № 447/пр «Об утверждении формы комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства субъекта Российской Федерации».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Комплекс мер («дорожную карту») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Северного сельского поселения до 2020 года, согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном законодательством порядке.

- Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю  за собой.

Глава  Северного сельского  поселения					           Н.Т.Голованов

Приложение к постановлению

администрации  Назинского

сельского поселения

от  «30» апреля 2015 № 20

КОМПЛЕКС МЕР

(дорожная карта) по развитию жилищно-коммунального хозяйства Северного сельского поселения до 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятий | срок | исполнитель | Предлагаемый механизм реализации мероприятия | Ожидаемый результат | индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| - Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация утверждённого плана мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | Ежеквартально | Администрация Северного сельского поселения | Нормативно - правовой акта администрации Северного сельского поселения об утверждении плана мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Повышение правовой грамотности населения; снижение социальной напряженности | - Количество (шт.)проведённых массовых мероприятий с участием граждан (сходов граждан села); - Количество населения, охваченного мероприятиями, в общем количестве населения Северного сельского поселения (чел.%). |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Реализация регионального плана-графика по проекту «Школа грамотного потребителя» с учетом методических рекомендаций Минстроя России | Не реже 1раза в квартал | Администрация Северного сельского поселения | Правовой акт Томской области | Повышение правовой грамотности населения; снижение социальной напряженности |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | До 2020г | Администрация Северного сельского поселения | Программа Администрации Северного сельского поселения | Организация работы по программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения | 01 июля 2015г | Администрация Северного сельского поселения | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р. Правовой акт Томской области об организации работы по разработке и утверждению схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения с разбивкой по муниципальным образованиям, предусматривающий порядок проведения публичных слушаний по проектам схем водоснабжения, и теплоснабжения. Утверждение органами местного самоуправления муниципальных образований графиков разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | Создание условий для привлечения инвестиций в сферы водоснабжения и водоотведения, оптимизация расходов на реализацию схем водоснабжения | - Количество (шт, %) муниципальных образований, в которых разработаны схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, к общему количеству муниципальных образований, в которых такие схемы должны быть разработаны (с разбивкой по отраслям): - г. - 22%; - г. - 100%. - Доля схем, утверждаемых после 01.01.2015, прошедших публичные слушания (с разбивкой по отраслям): 2015 г. - 100% |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях | постоянно, по мере необходимости | Администрация Северного сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Анализ качества предоставления услуг водоснабжения | 1 раз в полугодие | Администрация Северного сельского поселения |  | Обеспечение объектов качественными услугами в сфере водоснабжения | 1) доля проб питьевой воды, отобранных у потребителя, не соответствующих установленным нормативным требованиям по качеству, в общем объеме проб; 2) количество нарушений допустимой продолжительности; перерывов предоставления коммунальной услуги |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве холодной воды не менее чем в полтора раза (перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 года К»Пр-1479) | 1.07.2015 | Администрация Северного сельского поселения | Постановление Администрации Томской области от 09.12.2014 № 474а «Об утверждении государственной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» | Обеспечение населения качественными услугами водоснабжения. Повышение надежности предоставления услуг водоснабжения | Отношение количества аварий на сетях водоснабжения к протяженности соответствующих сетей (ед./км): 2014 г. - 0,098; 2017 г. - 0,088; 2020 г. - 0,078 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения | 1.08.2015, далее - при необходимости | Администрация Северного сельского поселения | Приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области «Об осуществлении мониторинга проведения органами местного самоуправления технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения, разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях Томской области» | Актуализация информации о состоянии систем централизованного водоснабжения и водоотведения | Отношение количества обследованных централизованных систем водоснабжения и водоотведения к общему количеству таких систем (%): - г. - 50%; 2017г. - 100% |  |  |  |  |  |  |
| IV. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка нормативного правового акта администрации АСП об утверждении минимального перечня работ но капитальному ремонту объектов бюджетной сферы, обеспечивающих повышение энергетической эффективности, и порядка его реализации с поручением о его обязательной реализации на всех объектах с разбивкой по муниципальным образованиям в соответствии с перечнем, утвержденным Минстроем России | 2015 | Администрация Северного сельского поселения | Правовой акт Томской области об утверждении минимального перечня работ с поручением о его обязательной реализации на всех объектах с разбивкой по муниципальным образованиям | Повышение энергетической эффективности объектов бюджетной сферы; сокращение текущих расходов на содержание объектов | Доля освещенных частей улиц, проездов по поселению-80% из них: 1.Доля светильников наружного освещения с лампами накаливания 15% 2.Доля светильников наружного освещения с ртутными лампами 15% 3.Доля светодиодных светильников наружного освещения 70% |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Модернизация систем наружного освещения сельского поселения | 2015-2020гг | Администрация Северного сельского поселения |  | Повышение потенциала энергетической эффективности; сокращение потребления энергоресурсов; сокращение расходов на содержание объектов, потребляющих энергоресурсы. | Доля освещенных частей улиц, проездов по поселению-80% из них: 1.Доля светильников наружного освещения с лампами накаливания 15% 2.Доля светильников наружного освещения с ртутными лампами 15% 3.Доля светодиодных светильников наружного освещения 70% |  |  |  |  |  |  |
| V. Создание региональной системы по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образованных отходов I-IV классов опасности: 2015 г.-64%, 2016 г.-65%, 2020 г. -72% |
| 5.1 | Реализация региональной программы обращения с твердыми бытовыми отходами (далее - ТБО), включающей набор мероприятий, направленных на совершенствование системы управления отходами, обеспечивающих реализацию инвестиционных проектов в указанной сфере | постоянно | Администрация Северного сельского поселения | Постановление Администрации Томской области от 02.12.2014 № 448а «Об утверждении государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области на 2015 - 2020 годы» | Снижение негативного воздействия на окружающую среду; повышение уровня жизни населения | 1.Количество выявленных мест несанкционированного размещения отходов (шт.). Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Выявление мест и ликвидация несанкционированного размещения отходов | постоянно | Администрация Северного сельского поселения | Распоряжение Администрации Томской области о плане мероприятий по очистке от мусора населенных пунктов и лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам Томской области | снижение негативного воздействия на окружающую среду; повышение уровня жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |